## Slide 1: SCRUM
Grupo 6
Ingeniería de software
Carranza, Agustin
Marandino, Giovanna
Romero, Alejandro
Acevedo, Hernan
Barnasthpol, Milagros

## Slide 2: ¿qué es scrum?
Marco de Trabajo
Incompleto intensional
Generar valor adicional
Simple
No instrucciones
Relaciones e interacciones

## Slide 3: Teoría de scrum
Empirismo
Pensamiento Lean
Conocimiento Experiencia Decisiones Observaciones
Chau desperdicio…
Hola a lo escencial!!
Iterativo - Incremental
Reducción de riesgos
Transparencia
Inspección
Adaptación

## Slide 4: Pilares empíricos
Transparencia
Inspección
Adaptación
Visibilidad
Recibe trabajo
Realiza trabajo
Permite
Permite
Engañosa
Derrochada
Inutíl
Detectar
Variaciones
Problemas
Ajustes
Productos inaceptables
Desviación de procesos
Dificíl

## Slide 5: Valores de scrum
Compromiso
Foco
Franqueza
Respeto
Coraje

## Slide 6: Scrum team
Unidad Fundamental
Scrum Master
Product Owner
Developers
No Jerarquía
No subequipos
Multifunción Autogestión
Increment valioso y útil

## Slide 7: Developers
Crear cualquier aspecto de un Increment utilizable en cada Sprint
Responsabilidades
Crear un plan para el Sprint, el Sprint Backlog
Inculcar calidad al adherirse a una Definición de Terminado
Adaptar su plan cada día hacia el Objetivo del Sprint
Responsabilizarse mutuamente como profesionales

## Slide 8: Product Owner
MÁXIMIZAR el valor del producto resultante
Gestión efectiva del Product Backlog
Desarrollar y comunicar explícitamente el Objetivo del Producto.
Crear y comunicar claramente los elementos del Product Backlog
Ordenar los elementos del Product Backlog
Asegurarse de que el Product Backlog sea transparente, visible y se entienda
Hacer / Delegar

## Slide 9: Scrum master
Responsabilidades propias
Establecer Scrum
Lograr la efectividad del Scrum Team
Líderes
Sirve al Scrum Team
Guiar a los miembros del equipo en ser autogestionados y multifuncionales
Ayudar al Scrum Team a enfocarse en crear Increments de alto valor
Eliminación de impedimentos para el progreso del Scrum Team
Los eventos de Scrum se lleven a cabo
Sirve al P.O.
Encontrar técnicas para una definición efectiva de Objetivos del Producto y la gestión del Product Backlog
Ayudar al Scrum Team a comprender la necesidad de tener elementos del Product Backlog
Ayudar a establecer una planificación empírica
Facilitar la colaboración
Sirve a la organización
Liderar, capacitar y guiar a la organización en su adopción de Scrum
Planificar y asesorar implementaciones
Ayudar a los empleados y los interesados a comprender y aplicar un enfoque empírico
Eliminar las barreras entre los interesados y los Scrum Teams

## Slide 10: Eventos de scrum
El Sprint
Sprint Planning
Sprint Review
Sprint Retrospective
Daily Scrum

## Slide 11
El Sprint
Corazón de SCRUM
Durante el Sprint:
No se realizan cambios que pongan en peligro el Objetivo del Sprint
La calidad no disminuye
El Product Backlog se refina según sea necesario
El alcance se puede aclarar y renegociar con el P.O a medida que se aprende más
Duración fija
Sprint
Sprint
Sprint
Previsibilidad
Proyecto corto

## Slide 12
Sprint Planning